|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.: | Ressourcen: | Kosten: |
| 2.1 | Daniel Friedrich, Jannik Beyerstedt, Marcel Schmid, Robin Möller, Martin Kroh  Alle Hardware und Software | 0 € |
| Hardware und Software zusammenführenInhalt: Fertige Softwarepakete an die zugehörige Hardware anbinden. Dies geschieht immer dann, wenn ein Softwarepaket abgeschlossen wurde und integriert werden kann. Verantwortlicher: Daniel Friedrich Risikobewertung: Bei zu später Bearbeitung kann nicht sichergestellt werden, dass nachfolgend aufbauende Pakete sicher funktionieren. Ergebnisbericht: Hardware und Software arbeitet zusammen. Die Schnittstelle funktioniert. Endergebnis ist, dass die Aufgabenstellung erfüllt ist. | | |
| Anfangszeitpunkt: | Netto-Dauer: | Endzeitpunkt: |
| 19.10.2015 | 75 Std. | 22.01.2015 |

# Abhängigkeiten:

Vorgänger: -

Nachfolger: -

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.: | Ressourcen: | Kosten: |
| 2.2 | Daniel Friedrich, Jannik Beyerstedt, Marcel Schmid, Robin Möller, Martin Kroh | 0 € |
| Dokumentation GesamtprojektInhalt: Anfertigen einer Gesamtdokumentation des Gesamtprojektes und abschließende Integration aller Teildokumentationen zu einer umfassenden Dokumentation. Verantwortlicher: Daniel Friedrich Risikobewertung: Die Dokumentation wird zu spät angefangen oder zu gering geschätzt, somit entsteht ein Verzug oder ungewollte Verzögerung, was das Ausarbeiten einer guten Dokumentation erschwert. Ergebnisbericht: Alle Teilschritte sind detailliert dokumentiert und begründet. | | |
| Anfangszeitpunkt: | Netto-Dauer: | Endzeitpunkt: |
| 19.10.2015 | 100 Std. | 22.01.2015 |

# Abhängigkeiten:

Vorgänger: -

Nachfolger: -